ITF DESKTOP

Personel ve Cihaz Yönetim Uygulaması

PROJE ILERLEMe RAPORU

12 Subat 2026

Versiyon 1.0.1 — Aktif Gelistirme

# 1. Yonetici Ozeti

ITF Desktop, kurumsal personel yonetimi, izin takibi, FHSZ (Fiili Hizmet Suresi Zammi) hesaplari ve cihaz/bakim takibini tek cercevede bulusan, Python/PySide6 tabanli bir masaustu uygulamasidir. Uygulama yerel SQLite veritabani kullanmakta ve Google Sheets API uzerinden senkronizasyon saglamaktadir.

| Metrik | Deger |
| --- | --- |
| Toplam Python Dosyasi | 30+ |
| Toplam Kod Satiri | ~8.200 (UI+DB+Core) |
| Veritabani Tablosu | 14 (9 sync, 2 pull-only, 1 no-sync, 2 ref) |
| UI Sayfasi (implement edilmis) | 5 / 7 (personel modulu) |
| Proje Versiyonu | v1.0.1 |
| Son Sync Tarihi (logdan) | 12 Subat 2026, 08:33 |
| Test Kapsami | ~0% (unit test yok) |

# 2. Tamamlanan ve Stabil Alanlar

## 2.1 Cekirdek Altyapi

Asagidaki temel altyapi bilesenleri tamamlanmis ve production-ready durumundadir:

- core/config.py — AppConfig singleton, ayarlar.json okuma

- core/paths.py — Tum dizin yollarini merkezi yonetim

- core/logger.py — Yapilandirilmis logging; sync_start, sync_step, sync_error, sync_complete event'leri; 10 MB rotasyon, son 5 backup, 7+ gun otomatik silme

- core/hesaplamalar.py — Sua hak edis (bisect algoritmasi), is gunu hesabi (numpy.busday_count), Turkce karakter destegi

## 2.2 Veritabani Katmani

- database/migrations.py — schema_version tablosu ile versiyonlu migration; v0→v1 (tablo olusturma) ve v1→v2 (sync sutunlari); otomatik yedekleme; rollback destegi; son 10 yedek saklanir

- database/sqlite_manager.py — SQLite baglanti yonetimi, WAL modu, row_factory

- database/base_repository.py — INSERT/UPDATE/DELETE/GET CRUD; composite PK destegi; sync_status='dirty'/'clean' mantigi duzeltilmis (P0 tamamlandi)

- database/repository_registry.py — Repo fabrikasi

- database/table_config.py — 14 tablo tam tanimli; pull_only modu (Sabitler, Tatiller) etkin; encoding duzeltmeleri yapilmis

- database/sync_service.py — API cagri sayisi optimize edilmis (tablo basina 2-3 cagri); pull-only akisi; dirty→clean gecisin dogru calismasi

- database/sync_worker.py — QThread worker; UI donmasini engeller

- database/google/ — Modularize edilmis: auth.py, sheets.py, drive.py, utils.py, signals.py, exceptions.py

## 2.3 Kullanici Arayuzu — Personel Modulu

- ui/pages/personel/personel_listesi.py — Personel tablosu, filtre, cift tikla detay

- ui/pages/personel/personel_ekle.py — Yeni personel formu, Drive dosya yukleme (DriveUploadWorker)

- ui/pages/personel/personel_detay.py — Personel detay goruntuleme/duzenleme

- ui/pages/personel/izin_giris.py — Izin girisi formu

- ui/pages/personel/izin_takip.py — Izin takip sayfasi, filtre, rapor

- ui/pages/personel/fhsz_yonetim.py — FHSZ/sua yonetim sayfasi (946 satir)

- ui/pages/personel/puantaj_rapor.py — Puantaj rapor sayfasi

## 2.4 Tema Merkezi Yonetimi (THEME_MIGRATION_COMPLETE)

Kisa sure once tamamlanan buyuk bir refactoring calismasi:

- ui/styles/colors.py — Colors enum, DarkTheme, durum renkleri (WCAG kontrast)

- ui/styles/components.py — 13 bilesen QSS stili (butonlar, paneller, tablolar, girdiler...)

- ui/theme_manager.py — Singleton pattern, 6 yeni yardimci metot

- 5 sayfa tam gecis: 1.100+ satir inline QSS silindi, 3 satir setup ile degistirildi

- ui/STYLE_GUIDE.md — Yeni gelistiriciler icin rehber (250+ satir)

## 2.5 Sync Altyapi Iyilestirmeleri

| Ozellik | Onceki Durum | Mevcut Durum |
| --- | --- | --- |
| API cagri sayisi | 1 + (dirty x 3) = coklu | 2-3 cagri / tablo |
| Pull sonrasi sync_status | dirty'e eziliyordu | clean korunuyor (P0) |
| Pull-only tablolar | acik tanimsiz | sync_mode:'pull_only' etkin |
| Conflict cozumu | tanimsiz | local-wins politikasi |
| Hata gorunurlugu | genel mesaj | tablo+adim+tip loglaniyor |
| Google katmani | tek buyuk dosya | 6 alt modul (auth/sheets/drive...) |

# 3. Kritik Bulgular ve Riskler

## 3.1 Error Logundan Tespit Edilen Sorun

HATA: errors.log — 11 Subat 2026 Personel yukleme hatasi: Cannot operate on a closed database. Bu hata en az 2 kez kayitli. SQLiteManager baglantisinin sayfa navigation sirasinda erken kapatildigini gosteriyor. DB connection lifecycle yonetimi eksik; uygulama calistigi surece baglantinin acik tutulmasi gerekiyor.

## 3.2 Test Altyapisinin Yoklugu

KRITIK RISK: %0 Unit Test Projede hic unit test bulunmuyor. hesaplamalar.py, sync_service.py ve base_repository.py gibi kritik is mantigi tamamen testsiz. Izin/FHSZ hesaplarindaki potansiyel hatalar ancak manuel testlerle farkedilir; bu durum regresyon riskini maksimize eder.

## 3.3 Implement Edilmemis Modullerin Buyuklugu

Menudeki tum sayfalarin yaklasik %70'i henuz implement edilmemis (implemented: false):

| Modul | Implement Durumu | Ortalama Kod |
| --- | --- | --- |
| PERSONEL | 5/6 sayfa | 700-1000 satir/sayfa |
| CIHAZ | 0/6 sayfa | Kod iskelet mevcut (cihaz_ekle.py) |
| RKE | 0/3 sayfa | Hic baslamamis |
| YONETICI ISLEMLERI | 0/2 sayfa | Hic baslamamis |

## 3.4 Buyuk UI Dosyalari

Bazi UI dosyalari 900-1010 satiri gecmis ve birden fazla sorumluluk tasimaktadir. Bu durum test edilebilirlik ve bakim kolayligi acisindan risk olusturuyor:

- izin_takip.py — 1010 satir

- fhsz_yonetim.py — 946 satir

- personel_detay.py — 912 satir

## 3.5 Diger Bulgular

- gsheet_manager.py vs google/ — Hangi kod aktif olarak kullaniliyor, hangisi legacy? Ikisi de mevcut.

- isten_ayrilik.py — Menude gozukmuyor ama dosya mevcut; baglantisi var mi?

- test_cakisma.py — Personel sayfasi altinda; bu dosya ne amacla var?

- database/ayarlar.json — Proje kokunde zaten bir ayarlar.json var; cakisma riski

- credentials.json ve token.json — .gitignore'da olmasina ragmen proje icinde gercek dosyalar mevcut (zip'e dahil edilmis); guvenlik riski

# 4. Sync Performans Analizi (12 Subat 2026)

En son sync log kaydindan elde edilen performans verileri:

| Tablo | Mod | Kayit Sayisi | Tahmini Sure |
| --- | --- | --- | --- |
| Sabitler | pull_only | 229 kayit | ~2.2 sn |
| Tatiller | pull_only | 99/101 kayit | ~2.5 sn |
| Kalibrasyon | bidirectional | 2 kayit | ~1.2 sn |
| Periyodik_Bakim | bidirectional | - | ~1 sn |
| RKE_List | bidirectional | - | ~1 sn (devam) |

Gozlem: Sabitler tablosunda 2 kayit fark Tatiller tablosunda Google Sheets'te 101 kayit okunmakta, ancak local'e yalnizca 99 kayit yazilmaktadir. 2 satir ya bos ya da INSERT sirasinda hata almaktadir. Sync log'da 'Satir eklenemedi' uyarisi olabilir; detayli inceleme gerekiyor.

# 5. Sonraki Adimlar ve Oneriler

## 5.1 Acil (Sprint 1 — 1-2 Hafta)

ONERI 1: DB Baglanti Hatasini Coz

Hedef: errors.log'daki 'closed database' hatasini gidermek SQLiteManager'in application lifecycle boyunca acik tutulmasi gerekiyor. MainWindow.__init__ icinde baglanti acilmali, closeEvent'te kapatilmali. Sayfa degisimlerinde baglanti kapatilmamali.

ONERI 2: core/hesaplamalar.py Icin Unit Test Yaz

En dusuk maliyetli ve en yuksek degerli ilk test calismasi su 3 fonksiyon icin test yazmaktir:

- sua_hak_edis_hesapla — Sinir degerleri (0, 50, 1000, 1450, 2000) test edilmeli

- is_gunu_hesapla — Hafta sonu ve resmi tatil citartma dogru calisiyor mu?

- ay_is_gunu — Farkli aylar ve yillar icin dogru mi?

ONERI 3: Tatiller Tablosundaki 2 Kayit Kaybini Incele

Sync logda 101 okunup 99 eklenen Tatil kayitlari gozlemlendi. Bunun nedeni detayli loglardan arastirilmali ve gerekirse satir bazinda hata yonetimi guclendirilmeli.

## 5.2 Kisa Vade (Sprint 2 — 2-4 Hafta)

ONERI 4: Cihaz Modulunu Tamamla

Menude 6 sayfa planlanan Cihaz modulu icin cihaz_ekle.py'de iskelet mevcut. Onceliklendirme:

- Cihaz Listesi (cihaz_listesi.py) — Personel listesiyle ayni DataTable bilesenini kullanarak hizla insa edilebilir

- Cihaz Ekle — cihaz_ekle.py'nin mevcut iskeleti tamamlanmali

- Ariza Kayit ve Listesi — Cihazlara bagimli, sonra yapilmali

ONERI 5: Buyuk UI Dosyalarini Parcalara Ayir

1000+ satirlik sayfalari asagidaki katmanlara bolmek, hem testi hem bakimi kolaylastirir:

- Model katmani: Tablo modeli, filtre mantigi

- View katmani: Widget olusturma, layout

- Controller/Handler: Buton tiklarmalari, form submit

- Servis: Veritabani cagrilari

ONERI 6: CI/CD Pipeline Olustur

GitHub Actions ile asagidaki adimlar otomatize edilmeli:

- flake8 — Linting (max-line-length=100)

- black --check — Format kontrolu

- pytest tests/ — Unit testler (once yazilmali)

- Her push ve PR icin otomatik tetikleme

## 5.3 Orta Vade (Sprint 3-4 — 1-2 Ay)

ONERI 7: RKE Modulunu Baslat

- RKE_Listesi ve Muayene Girisi sayfalarini olustur

- Mevcut DataTable bilesenini yeniden kullan

ONERI 8: Rapor Ciktisi Ozelligini Ekle

- Puantaj raporu Excel/PDF olarak disari aktar (openpyxl + reportlab veya weasyprint)

- Izin raporu PDF export

- Bu ozellik pratikte en cok istenen ozellik olacaktir

ONERI 9: Yonetici Islemleri Modulunu Tamamla

- Yil sonu izin devir islemi — Personel basina izin bakiyesi yeni yila devretme

- Ayarlar sayfasi — Sync interval, auto-sync toggle, temsilci bilgileri

## 5.4 Uzun Vade (v2.0)

ONERI 10: Performans Optimizasyonu

- Veritabanina index ekle (Migration v3): KimlikNo, Personelid, AitYil sutunlari

- Buyuk tablolar icin sayfalama (pagination) uygula

- Lazy loading ile bitis ilk gorunumleri hizlandir

ONERI 11: Cok Kullanici ve RBAC

- Kullanici girisi (yerel veya LDAP)

- Rol tabanli erisim: Admin, Personel Sorumlusu, Cihaz Sorumlusu

- Audit log — Kim, ne zaman, ne degistirdi

ONERI 12: Acik Tema

- Isik tema (LightTheme) — ui/styles/colors.py'e ekle

- Isletim sistemi tercihi ile otomatik gecis

# 6. Sprint Plani Ozeti

| Sprint | Sure | Gorevler | Beklenen Cikti |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 1-2 hafta | DB closed hatasi, unit test yazimi, tatil kayip arastirmasi | Stabil calisma, ilk testler |
| Sprint 2 | 2-4 hafta | Cihaz modulu, buyuk UI refactor, CI/CD | Cihaz modulu aktif |
| Sprint 3 | 1 ay | RKE modulu, rapor export, yonetici islemleri | Tum moduller calisir |
| Sprint 4 | 1 ay | Performans, sync entegrasyon testi, dokumantasyon | Produksiyona hazir v1.1 |

# 7. Genel Degerlendirme

Guclu Yonler Kodun genel kalitesi iyidir. Mimari katmanlamasi dogru: core / database / ui ayristirmasi temiz. Sync altyapisi P0 sorunlari cozulmus, API optimize edilmis. Tema refactoring musterice yapilmis. Migration sistemi ve yedekleme mekanizmasi saglamdir. Log altyapisi kapsamlidir.

Gelistirilmesi Gereken Yonler En buyuk risk: sifir unit test. Hata logunda DB baglanti sorunu var. Uygulamanin yaklasik %70'i (Cihaz, RKE, Yonetici Islemleri modulleri) henuz implement edilmemis. Test altyapisi kurulmadan yeni ozellik eklemeye devam etmek regresyon riskini artiriyor.

Tavsiye Yeni ozellik eklemeden once (1) DB baglanti hatasini giderin, (2) hesaplamalar.py icin en az 15-20 unit test yazin. Bu iki adim sonraki tumdegisiklikler icin guvenlik agi olusturacak ve gelistirme hizini arttiracaktir.

ITF Desktop v1.0.1 — Ilerleme Raporu

12 Subat 2026